Załącznik nr 3 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr..........

zawartej w dniu ………………………………………w Grodzisku Mazowieckim

pomiędzy:

Gminą Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32 A,

reprezentowaną przez:

Burmistrza – Grzegorza Benedykcińskiego

zwaną dalej Zamawiającym

a .....................................................................................................................................

NIP / REGON ………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje: wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej  dokumentacji rewaloryzacji dworku rodziny Chełmońskich i otaczającego parku z dostosowaniem obiektu na cele kulturalno-edukacyjne” niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń konserwatora zabytków oraz  prawomocnego pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna spełniać następujące wymagania:

  - winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - ma służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji, na jej podstawie, pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego do ich wykonania, a następnie użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

  - winna określić technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji oraz parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń,

- zawierać kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną w formie papierowej i elektronicznej w 10 egzemplarzach. Dokumentacja w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD w formie plików w formacie doc, pdf, xls, zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną. Kosztorysy inwestorskie w formie papierowej i elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winny być przekazane na osobnych płytach CD lub dyskietkach, w formacie xls.

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki jego realizacji zawarte są w  SIWZ   stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§2

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia i Wykonawca nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

§3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 300 dni od daty podpisania umowy. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji w przypadku, gdy okres oczekiwania na wydanie wymaganych pozwoleń będzie dłuższy niż 8 tygodni pomimo prawidłowo złożonych wniosków.

2. Dokumentacja projektowa lub jej część stanowiąca uzgodniony przedmiot odbioru, powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie autora, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

3. Procedurę odbioru dokumentacji określa załącznik nr 1 do umowy zatytułowany: „Procedura odbioru dokumentacji projektowej".

§4

- Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy zostało ustalone, zgodnie z ofertą, jako wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:

netto  …………………………zł                 podatek VAT    ……………..zł

brutto ………………………...zł

słownie:....................................................................................................................................  złotych brutto.

Cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia, tj.: wykonania w formie papierowej i elektronicznej 10 kompletów dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej oraz przetargowej wg ustalonych założeń oraz zgodę konserwatora zabytków, uzyskanie podkładów geodezyjnych, warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych, uzyskanie pozwolenia na budowę i inne niezbędne uzgodnienia oraz podatek VAT.

Dodatkowo powinna obejmować również koszty robót lub usług nie ujętych w powyższym opisie, a niezbędnych do prawidłowego, kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

  - niezwłocznego uzgadniania roboczych propozycji rozwiązań projektowych przedstawianych przez Projektanta w toku realizacji umowy i koordynacji ustaleń funkcjonalno-wykonawczych, niezbędnych Projektantowi do wyboru rozwiązań projektowych (materiałowych, technologicznych i innych - istotnych w aspekcie kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji),

  - zgłaszania na piśmie braków lub wad w dokumentacji, niezwłocznie po ich ujawnieniu,

  - zakończenia czynności odbioru w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy zatytułowanym: „Procedura odbioru dokumentacji projektowej".

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania kompletnej dokumentacji w sposób zgodny z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją wykonawczą , wytycznymi Zamawiającego i właściwego Konserwatora zabytków  na warunkach określonych w ofercie, niniejszej umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opracowania aktualnych map i podkładów geodezyjnych, niezbędnych do wykonania projektu,

  - uzgadniania z Zamawiającym, w kolejnych fazach pracy, proponowanych rozwiązań technologicznych,

  - uzyskania sprawdzeń, uzgodnień i pozytywnych opinii rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz niezbędnych do koordynacji rozwiązań branżowych,

  - wyjaśniania, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - złożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji w rozumieniu ustaleń niniejszej umowy i celu, któremu ma służyć wraz z wykazem tej dokumentacji,

  - sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót, tzn m. in.:

    - pilnowania, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z projektem,

    - uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy - przy akceptacji inspektora nadzoru,

    - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji,

    - udziału w komisjach i naradach technicznych dotyczących budowy.

§6

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania pracy będącej przedmiotem umowy, jej odbioru przez Zamawiającego i wystawieniu faktury VAT.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................

- Za nieterminowe rozliczenie z Zamawiającym, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie mogą być w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu.

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel wyznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia dokumentacji.

- Wykonawca udziela rękojmi z tytułu wad dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na okres - do dnia odbioru końcowego wykonania robót budowlanych. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od ostatniego dnia odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Rękojmia na dokumentację wygasa w odniesieniu do tej części jej części, która uległa dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z chwilą zaistnienia zmian, stanowiących jedną z następujących okoliczności:

  - po odbiorze końcowym dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, wprowadzono aktualizacje bądź zmiany przepisów prawa budowlanego i przepisów wiązanych, które wymagają aktualizacji projektu,

  - przy realizacji zaprojektowanych robót wprowadzono, bez akceptacji nadzoru budowlanego, zmiany albo zaniechano wykonania elementów czy prac przewidzianych projektem lub zaniechano wykonania zaleceń Wykonawcy odnoszących się do prawidłowej realizacji projektu.

§ 8

- W przypadku otrzymania niekompletnej lub wadliwej dokumentacji, Zamawiający, wedle własnego wyboru, może:

  - żądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

  - nie żądając usunięcia wad obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

  - odstąpić od umowy w całości lub w części, która nie została odebrana, jest wadliwa bądź niekompletna.

- Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej z winy Wykonawcy szkody.

- Wykonawca odpowiada za wady robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad tejże dokumentacji.

§9

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do dzieła będącego przedmiotem umowy, łącznie z prawem do jednokrotnej realizacji projektu oraz inne prawa autorskie pokrewne.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe autoryzowane egzemplarze dokumentacji, za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.

§10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź też przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 60 dni. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część opracowania i jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w § 10 pkt 1 ppkt c.

§11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego i Prawa autorskiego.

§13

Spory mogące wynikać przy wykonaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 			                     	                           WYKONAWCA

/

Załącznik nr 1 do umowy

Procedura odbioru dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie w  formie trwale oprawionych egzemplarzy,  w liczbie zgodnej z § 1 pkt 2 umowy. Projektant dołączy do dokumentacji oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia określonego w umowie celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja zostanie odebrana protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W dniu przekazania dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jej kompletności i zgodności wykonania z ustaleniami umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie 20-dniowy termin na pisemne zgłoszenie Wykonawcy ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji.

- Zamawiający, najpóźniej po upływie w/w 20-dniowego terminu, wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokółu końcowego odbioru przedmiotu umowy lub zgłosi swoje zastrzeżenia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w pkt 4 zgłosi zastrzeżenia, wówczas Strony ustalają protokolarnie zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian uzupełnień w dokumentacji.

- Termin na dokonanie niezbędnych zmian i uzupełnień w dokumentacji nie może być jednak dłuższy niż dwa tygodnie od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń.

- Zamawiający dokona odbioru uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy.

- Całkowitą odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY	                                                              WYKONAWCA

……………………………				…………………………………..